1. Phân loại backlog theo MoSCoW

Với Release 1, em ưu tiên những chức năng đủ để độc giả tìm và đăng ký mượn sách, đồng thời giúp thủ thư cập nhật kho sách. Vì nhóm chỉ có khoảng 3 sprint nên các chức năng tăng trải nghiệm sẽ được cân nhắc sau, tránh đưa quá nhiều mục vào nhóm Must.

| STT gốc | Hạng mục backlog | MoSCoW | Lý do / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Cần có tài khoản để xác định người mượn và áp dụng giới hạn số sách; đây là cơ sở cho chức năng mượn online. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Nếu không tìm được sách thì việc đặt mượn online khó sử dụng; đây là chức năng chính của hệ thống. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Đây là giá trị cốt lõi của MVP; phụ thuộc vào tài khoản độc giả và dữ liệu kho sách để kiểm tra điều kiện mượn. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Cần quản lý dữ liệu sách để kết quả tìm kiếm và tình trạng sách có cơ sở chính xác; nếu thiếu sẽ khó vận hành. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | Lịch sử giúp độc giả theo dõi các lần mượn nhưng ban đầu có thể hỏi thủ thư hoặc tra cứu thủ công; phụ thuộc dữ liệu mượn. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | Có ích để hạn chế trả muộn, nhưng giai đoạn đầu có thể tự xem ngày trả; phụ thuộc thông tin ngày mượn và email tài khoản. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | Khá quan trọng và tiện lợi, nhưng độc giả vẫn có thể liên hệ thủ thư để xin gia hạn; phụ thuộc dữ liệu khoản mượn và quy tắc gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could have | Giúp độc giả không phải thường xuyên kiểm tra lại, nhưng có thể chờ sách hoặc hỏi thủ thư; cần dữ liệu tồn kho và quy trình mượn. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | Tăng tương tác và cung cấp ý kiến tham khảo nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm và mượn sách. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have | Tạo kênh hỏi đáp nhanh nhưng có thể thay bằng liên hệ tại quầy hoặc qua điện thoại trong MVP. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could have | Giúp đăng nhập nhanh hơn nhưng người dùng vẫn có thể đăng ký bằng email và mật khẩu; phụ thuộc nền tảng xác thực bên ngoài. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have (this time) | Chưa cần cho lần phát hành đầu vì hệ thống chưa có nhiều dữ liệu sở thích; có thể xem xét sau khi có dữ liệu mượn và tương tác. |

2. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Thứ tự dưới đây thể hiện mức ưu tiên triển khai trong Release 1. Các mục Must đứng trước, tiếp theo là Should, Could và cuối cùng là Won't this time. Trong cùng nhóm, em xếp theo mức độ cần thiết và phụ thuộc giữa các chức năng.

| Ưu tiên | STT gốc | Hạng mục | MoSCoW | Lý do xếp thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Nền tảng để nhận diện người mượn. |
| 2 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn. |
| 3 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Cung cấp dữ liệu sách và tình trạng sách cho tìm kiếm/mượn. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Chức năng chính của MVP; dùng tài khoản và dữ liệu kho sách. |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | Giúp tự theo dõi các lần mượn; cần dữ liệu mượn. |
| 6 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | Mở rộng quy trình mượn hiện có; cần thông tin khoản mượn. |
| 7 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | Hạn chế trả muộn; cần ngày đến hạn và email. |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could have | Cần tình trạng kho và liên kết với quy trình mượn. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | Tăng tương tác, không bắt buộc cho quy trình mượn. |
| 10 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have | Có thể thay bằng liên hệ tại quầy ở giai đoạn đầu. |
| 11 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could have | Tiện lợi nhưng đăng nhập bằng tài khoản thường vẫn đáp ứng. |
| 12 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have (this time) | Để bản sau khi đã có dữ liệu lịch sử và sở thích. |

3. Tự phản biện

Một bạn khác có thể xếp mục 7 (gợi ý sách) vào Could have thay vì Won't, vì chức năng này vẫn có thể tăng khả năng khám phá sách nếu làm phiên bản đơn giản. Với mục 11 (chat trực tiếp), có thể cho rằng đây là Should have nếu thư viện thường xuyên cần giải đáp câu hỏi online, tuy nhiên em chọn Could vì vẫn có thể liên hệ qua điện thoại hoặc tại quầy. Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) cũng có thể được xếp thấp hơn hoặc để sang bản sau vì cần cấu hình và kiểm thử với dịch vụ bên ngoài. Nếu thời gian sprint hoặc nhu cầu thực tế thay đổi, Product Owner nên trao đổi với thủ thư và độc giả để điều chỉnh thứ tự.

4. Kết luận

Theo cách phân loại này, Release 1 tập trung vào bốn chức năng Must để hệ thống có thể vận hành ở mức cơ bản. Các chức năng còn lại được giữ trong backlog, nhưng ưu tiên thấp hơn để nhóm không vượt quá thời gian dự kiến ba sprint. Đây là thứ tự đề xuất ban đầu và có thể được Product Owner điều chỉnh khi có thêm phản hồi.